
FORMULARE

Constructie Pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961
Formularul A1
GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

……………………………………
Nr._____ emisa in data de ____________

Catre: Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. – DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
Adresa: ROMANIA, IASI, str. Gheorhe Asachi nr. 19, CP 700481
Cod Unic de Inregistrare 16054368
Numarul/ Referinta garantiei de participare: _______________________________

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului                                                                ,

             




            (denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat in                                                            ,

(denumirea institutiei de credit)             (adresa institutiei de credit) 

reprezentata prin ____________________, in calitate de                                                        ,

                            (nume, prenume)                                             (functie) 

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P .IASI), sa platim suma de

(__________________________),

(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului. 

In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI), va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie;
c) Oferta sa fiind stabilita caştigatoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a deschis un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o institutie de credit bancara agreata de ambele parti, in cazul in care partile au convenit ca garantia de buna executie sa se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
d) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achizitie publica a fost atribuit in urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului ex ante si in care ANAP a emis un aviz conform conditionat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile constatate de ANAP.
Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate suplimentara din partea Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi.

In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal institutia dumneavoastra.


Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de ___________________("data de expirare"), data la care aceasta expira automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi, nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.


In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi conform careia noi....................( numele si adresa institutiei de credit) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.


De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al institutiei de credit.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus.


Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.


Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de participare sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Institutie de credit  ______ in ziua ____ luna ____ anul ______

(semnatura autorizata si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

!!! In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 

Formularul A2
ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

Emisa in baza politei nr._____ emisa in data de ____________

Catre: Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. – DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
Adresa: ROMANIA, IASI, str. Gheorhe Asachi nr. 19, CP 700481
Cod Unic de Inregistrare 16054368
Numarul/ Referinta garantiei de participare: _______________________________

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului                                                                ,

             




            (denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat in                                                            ,

(denumirea societatii de asigurari)                                                (adresa societatii de asigurari) 

reprezentata prin ____________________, in calitate de                                                        ,

                            (nume, prenume)                                             (functie) 

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P .IASI), sa platim suma de

(__________________________),

(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului. 

In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI), va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie;
c) Oferta sa fiind stabilita caştigatoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a deschis un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o institutie de credit bancara agreata de ambele parti, in cazul in care partile au convenit ca garantia de buna executie sa se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
d) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achizitie publica a fost atribuit in urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului ex ante si in care ANAP a emis un aviz conform conditionat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile constatate de ANAP.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate suplimentara din partea Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi.


In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal institutia dumneavoastra.

Cererea de plata si declaratia, certificarea bancii dumneavoastra mai sus mentionata, precum si orice alta corespondenta cu privire la prezenta scrisoare de garantie, sunt luate in considerare si daca ne sunt trimise integral de catre banca dumneavoastra prin mesaj SWIFT autentificat.

Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de ___________________("data de expirare"), data la care aceasta expira automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi, nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.


In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi conform careia noi....................(numele si adresa bancii/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.


De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al bancii/ societatii de asigurari.


Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus.


Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de participare sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Societatea de Asigurari ______ in ziua ____ luna ____ anul ______

(semnatura autorizata si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

!!! In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 

Antet Societate de Asigurare 







Formularul B1

                     Data: …………..
            



Asigurare de garantie privind buna executie

Emisa in baza politei nr.  ......... / ………….

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.)

            Sediu social: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti

            Nr. Registrul Comertului ROONRC.J2004000552406, Cod fiscal RO16054368

prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. Iasi)
            (denumita in continuare Autoritate Contractanta/Beneficiar) 

Contract garantat/denumire contract: ………………………………………..

Numar de inregistrare contract:..........................

Suntem informati ca ..............……(denumirea Antreprenorului)  cu sediul in ………………………………………………, Nr. Registrul Comertului …………. Cod fiscal …………………. (denumit in continuare Asigurat) este Antreprenor  in contractul mai sus-mentionat si in conformitate cu prevederile contractuale i se solicita o garantie de buna executie.

La solicitarea Asiguratului, noi .........(denumirea, adresa si datele de identificare fiscala ale societatii de asigurari), ne angajam neconditionat si irevocabil sa va platim, dumneavoastra Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. Iasi) in calitatea dumneavoastra de Autoritate Contractanta/ Beneficiar, orice suma care sa nu depaseasca valoarea de …………RON (valoarea garantata, adica: ....… in litere RON),  reprezentand ….% din valoarea contractului, la prima cerere de plata scrisa a Autoritatii Contractante/Beneficiarului prezentata in original la sediul nostru, semnata si stampilata, insotita de declaratia Autoritatii Contractante/Beneficiarului din care sa rezulte ca suma ceruta de acesta si datorata acestuia reprezinta prejudiciul efectiv cauzat de culpa exclusiva a Asiguratului in indeplinirea obligatiilor in conformitate cu contractul garantat, si care sa mentioneze urmatoarele:

(a) Asiguratul nu si-a indeplinit din culpa sa exclusiva obligatiile asumate prin contract si

(b) Obligatiile care nu au fost respectate,  cu indicarea in concret a obligatiilor garantate care nu au fost respectate de Asigurat si modul de calcul al prejudiciului creat.

Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza ulterior comunicarii adresei dumneavoastra de instiintare a Asiguratului cu privire la nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract si pretentiile asupra garantiei de buna executie, comunicare efectuata cu cel putin 10 (zece) zile lucratoare inaintea datei de expirare a prezentei garantii. Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza cel tarziu la data de expirare a prezentei garantii.

Plata se va efectua de catre noi in contul indicat de dumneavoastra in cererea de plata, in decurs de 30 zile de la primirea solicitarii dumneavoastra, formulata in conformitate cu prevederile garantiei.  

.............(denumirea societatii de asigurari) poate refuza plata numai in cazul de neconformitate a documentelor prezentate de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar cu cerintele privind modalitatea de intocmire şi transmitere, expres mentionate in cuprinsul garantiei incluzand punctele (a) si (b) de mai sus.

Prezenta garantie va produce efecte si va ramane in vigoare incepand cu data emiterii ……………., si pana la data de ……………... („data expirarii valabilitatii garantiei”).
Daca pana la data de ………………… („data expirarii valabilitatii garantiei”) nu s-a primit de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. Iasi) in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar nicio solicitare strict conforma cu termenii si conditiile  prezentei garantii, aceasta devine nula indiferent daca originalul ne este restituit sau nu.

Orice cerere de plata si declaratie formulata in cadrul prezentei garantii se vor face in scris, in perioada de valabilitate a garantiei, si vor contine stampila si semnaturile persoanelor desemnate sa reprezinte Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, certificate de Banca unde acesta are deschise conturile sau de un notar public. Orice cerere de plata si declaratie formulate in cadrul prezentei garantii inregistrate la registratura .............(denumirea si adresa societatii de asigurari) dupa data expirarii valabilitatii garantiei nu se iau in considerare.  

Data primirii cererii de plata si a declaratiei ce privesc executarea prezentei garantii privind buna executie in termenul sau de valabilitate, se considera a fi data inregistrarii la registratura .............(denumirea si adresa societatii de asigurari). 

Orice plata efectuata de .............(denumirea societatii de asigurari) in cadrul prezentei garantii va reduce angajamentul asumat de .............(denumirea societatii de asigurari) cu valoarea acestor plati. 

Am fost informati ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. Iasi), in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar poate cere Asiguratului sa prelungeasca valabilitatea acestei garantii/ sa constituie o noua garantie daca Procesul Verbal de Receptie Finala  nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. Iasi), in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile inaintea acestei date de expirare. 

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de valabilitate a prezentei garantii, a cererii de plata si a declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. Iasi), in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar din motive imputabile Asiguratului si ca Asiguratul nu si-a indeplinit obligatia de prelungire a valabilitatii garantiei (extend or pay), spre deosebire de indeplinirea cumulativa si a cerintei de la punctul (b) de mai sus, precizarea modului de calcul al prejudiciului creat nefiind aplicabila in aceasta situatie particulara.

Ulterior, la finalizarea/inchiderea contractului de baza garantat, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va informa asiguratorul si asiguratul asupra stabilirii cuantumului sumei cu titlu de garantie care face obiectul restituirii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, si, pe baza declaratiei asiguratorului privind  suma ramasa de recuperat de la asigurat si a cererii de plata adresata Autoritatii Contractante/Beneficiarului, comunicata in termen de 5 zile lucratoare, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va returna suma in contul asiguratorului pana la limita mentionata de asigurator (suma ramasa de recuperat de la asigurat), in considerarea dreptului de regres al asiguratorului impotriva Autoritatii Contractante/Beneficiarului.

In situatiile in care partile sunt de acord sa modifice unele prevederi din contractul garantat care au efecte asupra angajamentului asumat de Asigurator, garantia se va putea modifica numai cu acordul Asiguratorului, in caz contrar modificarile neavand niciun efect asupra prezentei garantii, cu exceptia cererilor de plata si a declaratiilor formulate de tipul „extend or pay”.

Restituirea originalului garantiei de catre dumneavoastra direct catre sucursala emitenta, inainte de expirarea valabilitatii sale, va elibera .........(denumirea societatii de asigurari) de obligatiile asumate.

Prezenta Garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie revine instantelor judecatorești din Romania.
Data:

ASIGURATOR

....... (denumirea Societatii de Asigurari)
Functia, Numele si Prenumele, Semnatura, Stampila
       Antet Institutie de credit




                                       Formularul B2

Scrisoare de Garantie de Buna Executie nr. ........... din data de .............

Catre: 
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana  juridica romana cu sediul in București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ROONRC.J2004000552406, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004 prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI) (denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar")

        Denumire contract:... (denumit in continuare „Contract”) 


Am fost informati ca .... cu sediul in ..... inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .....Cod Unic de inregistrare ....., atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ......(denumita in continuare „Principal”) este Antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa obtina o garantie de buna executie. 
La cererea Principalului, noi ........... (denumirea, datele de identificare și adresa institutiei de credit), ne angajam prin prezenta in mod neconditionat și irevocabil sa va platim la prima cerere, dumneavoastra, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.(C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de „Autoritate Contractanta/Beneficiar”, orice suma sau sume care nu depașesc in total valoarea de ...... RON („Valoarea garantata”, adica:... RON) la primirea de catre noi a cererii dumneavoastra de plata scrise și a declaratiei dumneavoastra scrise cu privire la culpa "Principalului" care sa mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incalcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, și

b) Felul in care Principalul este in culpa.

Orice cerere de plata și declaratie, precum și orice alta corespondenta in legatura cu prezenta garantie, trebuie sa contina semnatura directorului dumneavoastra general, care trebuie sa fie certificata de catre banca dumneavoastra. Cererea de plata și declaratia, insotite de certificarea bancii dumneavoastra, trebuie sa fie primite de catre noi in original, la adresa noastra și anume...(denumirea și adresa institutiei de credit), la data sau inaintea datei de ......(“data de expirare”), moment in care aceasta garantie va expira. 

Cererea de plata și declaratia, certificarea bancii dumneavoastra mai sus mentionata, precum și orice alta corespondenta cu privire la prezenta scrisoare de garantie, sunt luate in considerare și daca ne sunt trimise integral de catre banca dumneavoastra prin mesaj SWIFT autentificat. 
Am fost informati ca Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, respectiv Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), poate cere Principalului sa prelungeasca valabilitatea acestei scrisori de garantie de buna executie daca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile inaintea acestei date de expirare
Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 30 de zile inaintea datei de expirare sau cel tarziu la data de expirare, a cererii de plata și a declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar, din motive imputabile Principalului si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita. 

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu Numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine instantelor judecatorești din Romania. 

Locul și data emiterii......

Denumirea institutiei emitente:

Functia/functiile:

Numele și prenumele persoanei/persoanelor care semneaza:

Semnatura/Semnaturi:

Antet banca
Scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului nr. ... din data de  ...

Catre: 
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridica romana cu sediul in București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ROONRC.J2004000552406, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2004000552406 prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. Iasi)  (denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar")

Denumirea contractului:   ....

 (denumit in continuare “Contract”)

In conformitate cu prevederile contractului mentionat mai sus, S.C. ....persoana juridica romana cu sediul in ......inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ....., Cod Unic de Inregistrare ..... Identificator Unic la Nivel European (EUID): ......in calitate de ...... trebuie sa prezinte o garantie bancara in valoare de ............RON („valoarea garantata” adica: ..............suma in litere și moneda), pentru returnarea avansului și repararea prejudiciilor ce ar putea aparea ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a acestuia.

1. Prin prezenta noi .........(denumirea, adresa și datele de identificare ale bancii), ne obligam in mod neconditionat și irevocabil sa platim in favoarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar", orice suma ceruta de aceasta, pana la concurenta valorii de ................ RON („valoarea garantata” adica: .................suma in litere și moneda), la prima sa cerere de plata scrisa insotita de o declaratie scrisa cu privire la: 

2. neindeplinirea obligatiilor ce revin Contractantului (asa cum este denumit in cadrul Contractului), referitoare la utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevazute in contractul mai sus mentionat 

SAU

2. faptul ca, la cererea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI)  in calitate de “Autoritate Contractanta/Beneficiar”,  Contractantul (asa cum este denumit in cadrul Contractului) a refuzat majorarea prezentei scrisori de garantie cu sumele reprezentand dobanzi și penalitati de intarziere calculate pe o perioada de inca 120 de zile.


Plata se va face imediat, fara nicio alta formalitate suplimentara din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar".

Orice cerere de plata și declaratie, precum și orice alta corespondenta in legatura cu prezenta garantie, trebuie sa contina semnatura directorului dumneavoastra general, care trebuie sa fie certificata de catre banca dumneavoastra. Cererea de plata și declaratia, insotite de certificarea bancii dumneavoastra, trebuie sa fie primite de catre noi in original, la adresa noastra și anume...(denumirea și adresa bancii), la data sau inaintea datei de expirare mentionata mai jos.

Cererea de plata și declaratia, certificarea bancii dumneavoastra mai sus mentionata, precum și orice alta corespondenta cu privire la prezenta scrisoare de garantie, sunt luate in considerare și daca ne sunt trimise integral de catre banca dumneavoastra prin mesaj SWIFT autentificat.

Valoarea garantiei se reduce periodic, corespunzator cu balanta regularizarilor efectuate in conformitate cu prevederile contractului, dar numai cu acordul scris al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar" in original sau prin mesaj SWIFT autentificat transmis bancii noastre, in care sa se mentioneze suma cu care se reduce scrisoarea de garantie.

Orice cerere de plata și declaratie scrise pot fi prezentate de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar" doar incepand cu data la care avansul in suma de ... a fost incasat de catre Contractant (asa cum este denumit in cadrul Contractului)  in contul acestuia nr....deschis........la Banca noastra, mentionand referinta garantiei. *

...........(denumirea, adresa și datele de identificare ale bancii), nu va opera nicio retragere din aceasta garantie pana cand Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar" nu ne va inștiinta in scris ca avansul acordat in baza contractului a fost justificat de catre Contractant (asa cum este denumit in cadrul Contractului).
Prezenta scrisoare de garantie este valabila și ramane in vigoare de la data emiterii pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale (confirmata in scris printr-o adresa emisa de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar" catre ...........(denumirea, adresa și datele de identificare ale bancii) care deriva din acordarea avansului, dar nu mai tarziu de ......(„data de expirare"), cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu Numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie revine instantelor judecatorești din Romania.

* In anumite circumstante, aceasta clauza poate fi eliminata de catre banca emitenta.

Locul și data emiterii......
Denumirea institutiei emitente:

Functia/functiile:

Numele și prenumele persoanei/persoanelor care semneaza:

Semnatura/Semnaturi:

Antet banca
Scrisoare de garantie bancara pentru sume de bani retinute 

Nr. ............. din data ..............

Catre: 
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridica romana cu sediul in București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ROONRC.J2004000552406, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004 prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI) (denumita in continuare „Autoritate Contractanta” sau „Beneficiar”)
Denumirea Contractului: 
.......

 (denumit in continuare „Contract”)

Am fost informati ca ...... (denumita in continuare „Principal”) este Antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract și dorește sa primeasca plata pentru sumele retinute,  situatie pentru care in Contract este prevazut sa obtina o garantie. 

La cererea Principalului, noi ............. (denumirea și adresa bancii), ne angajam prin prezenta in mod irevocabil și neconditionat sa va platim la prima cerere, dumneavoastra, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de „Autoritate Contractanta” sau „Beneficiar", orice suma sau sume care sa nu depașeasca valoarea totala de  .................... RON („Valoarea garantata”, adica:.........lei), pe baza primirii de catre noi a cererii dumneavoastra scrise și a declaratiei dumneavoastra scrise care sa specifice:

a) ca Principalul nu și-a indeplinit obligatia (obligatiile) de a remedia o defectiune (defectiuni) pentru care este raspunzator potrivit prevederilor Contractului, și
b) natura acestei (acestor) defectiuni.

Orice cerere de plata și declaratie, precum și orice alta corespondenta in legatura cu prezenta garantie, trebuie sa contina semnatura directorului dumneavoastra general, care trebuie sa fie certificata de catre banca dumneavoastra. Cererea și declaratia, insotite de certificarea bancii dumneavoastra, trebuie sa fie primite de catre noi in original, la adresa noastra și anume .......... (denumirea și adresa bancii), la data sau inaintea datei de .....(“data de expirare”), moment in care aceasta garantie va expira.

Cererea de plata și declaratia, certificarea bancii dumneavoastra mai sus mentionata, precum și orice alta corespondenta cu privire la prezenta scrisoare de garantie, sunt luate in considerare și daca ne sunt trimise integral de catre banca dumneavoastra prin mesaj SWIFT autentificat. 
Am fost informati ca Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, respectiv Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), poate cere Principalului sa prelungeasca valabilitatea acestei scrisori de garantie daca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare. Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile inaintea datei de expirare sau cel tarziu la data de expirare, a cererii și a declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat din motive imputabile Principalului și ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu Numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie revine instantelor judecatorești din Romania. 

Locul și data emiterii......

Denumirea institutiei emitente:

Functia/functiile:

Numele și prenumele persoanei/persoanelor care semneaza:

Semnatura/Semnaturi:

Formularul nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

_____ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de ……………………......, sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a ...........................................................:
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

2. Oferta;

3. Documentele de calificare;

4. Raspunsurile la clarificari;

5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data 







             Denumirea mandantului
…………… 





                 S.C. _________________________

               







reprezentata legal prin

_________________________




            _________________________

(numele persoanei imputernicite)         




    (Nume, prenume)










     avand functia de

_________________________                                                                            _________________________

(semnatura  persoanei imputernicite)

                                                      (Functie)

                                                                          



___________________________

                                                                                                                               (Semnatura autorizata si stampila)

Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S.C..................................................., cu sediul in ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., inmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... avand functia de.......................................... , in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul in .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, inmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., avand functia de .......................................... , in calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 

· (i -lider de asociere)...............................;

· (ii - Asociat 1) ...........................;

· (iii - Asociat n),  

avand ca scop:


 a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)


 b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare, 

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va incheia acordul-cadru/contractul subsecvent/contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului semnat cu C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se imputerniceste .............................., avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea/derularea acordului-cadru/contractului"................................." se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului acordului-cadru/contractului;
c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile acordului-cadru/contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente acordului-cadru „....................................”. 

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)
Se /vor preciza  părțile (activitatile specifice) ce vor fi realizate de catre fiecare membru al asocierii.

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executie a lucrarilor/prestare a serviciilor, cu prevederile acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului ce se va incheia intre …............................... (liderul de asociere) si Beneficiar.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.


    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.


    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana, conform Contractului.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi ….................................. in …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura autorizata si stampila)
ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura autorizata si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura autorizata si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire", din cadrul Documentatiei de atribuire.
Formularul nr. 3.1
Tert sustinator 

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 

referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Catre, ........................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator) si  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de ................................................, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.


Noi ....................... (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................ (denumirea ofertantului) intampina dificultati de natuta tehnica pe parcursul derularii contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autoritatii contractante sustinerea necesara  pentru indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.


Noi, ............................................ (denumirea tertului sustinator), vom raspunde  fata de autoritatea contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament. 


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata de ............................................ (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea tertului sustinator)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm.


Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

Noi, .................................. (denumirea tertului sustinator), declaram pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat privind experienta similara, ………….pentru indeplinirea contractului de achizitie publica ............................(denumirea contractului) sunt reale.

Totodata, declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si intelegem ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezentul angajament.


Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica acordat .......... (denumirea ofertantului).
Data completarii,







...........................






Tert sustinator ..................... (semnatura autorizata)

Ofertant..................... (semnatura autorizata)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice pe care tertul le mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Terţ susţinator 







Formularul nr. 3.2
..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 

referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice 

Catre, ..........................................................................

(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completa)


Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinator) si  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea ...................................................(denumirea contractului/acordului-cadru), pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.


Noi ....................... (denumirea terţului susţinator), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpina dificultați de natura tehnica  pe parcursul derularii contractului/acordului-cadru/contractului subsecvent, garantam neconditionat si irevocabil, autoritații contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractanta.


Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinator), vom raspunde  faţa de autoritatea contractanta in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. 

            În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, sa punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea integrala, reglementara şi la termen a contractului de achiziţie publica.


Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, dupa caz, pe care noi ..................................................  (denumirea terţului susţinator) le vom mobiliza in cazul in care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpina dificultați pe parcursul derularii contractului sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul sunt urmatoarele:

1.....................

2.....................

3.....................etc.


Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament. 


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm.


Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implica alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.


Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritaţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de catre noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica/profesionala acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).
Data completarii,






...........................


Terţ susţinator ..................... (semnatura autorizata)
                                                                                                 Ofertant..................... (semnatura autorizata)
Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre terțul/terții susținator/susținatori din care rezulta modul efectiv prin care terțul/terții susținator/susținatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizeaza în cazul în care operatorul economic întâmpina dificultați pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținator prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. In cazul în care parțile doresc sa stabileasca și alte prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o înțelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Formularul nr. 4

OFERTANT

________________________________________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA
Titlul contractului: .......................................

A. Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Specificatii si documentatia tehnica din cadrul documentatiei de atribuire. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din Specificatii si din documentatia tehnica. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita verificarea corespondentei cu cerintele din Specificatii si documentatia tehnica, cu detalierea modului de indeplinire a conditiilor din acestea. 

Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in documentatia tehnica si Specificatii vor fi declarate neconforme.
B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente:
I. PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:

· Reprezentarea grafica a punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Specificatii, precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

· Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executia contractului (inspectiile, testarea, executia propriu-zisa, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc.);

· Reprezentarea grafica a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, noduri rutiere, lucrari de arta, podete, intersectii, parcari, spatii de servicii, punct de sprijin, etc.) in conformitate cu Caietele de Sarcini – Specificatii Tehnice, Specificatiile si Piesele Desenate

· Reprezentarea grafica a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (lucrari de drumuri, terasamente, suprastructura, lucrari de consolidare, parapete, scurgerea apelor,  pasaj, semnalizare ,  marcaje rutiere, utilitati, etc.) in conformitate cu Caietele de Sarcini – Specificatii Tehnice, Specificatiile si Piesele Desenate;

 
Se va prezenta obligatoriu in Programul de lucrari ca punct critic Data de Incepere a lucrarilor. Drumul critic va fi evidențiat şi va corespunde cu succesiunea de activități a cărei durată maximă este Durata de Execuție. Succesiunea activitatilor de executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si cu respectarea punctelor de referinta.

 
Programul de lucrari trebuie să indice la nivel de activitati si sub-activităti, cantitătile de lucrări necesar a fi executate, intervalul de timp în care acestea sunt prevăzute a se desfăsura precum si resursele alocate (materiale, echipament, forta de munca) pentru fiecare dintre acestea. Pentru fiecare activitate din Programul de lucrari se vor declara numarul de utilaje alocat pentru respectiva activitate si personalul aferent activitatii.

 Durata activitatilor de executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - cel mult 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu:- Perioada de Garantie a lucrarilor;

 Programul de lucrari va fi elaborat astfel incat sa reiasa tipul de personal si numarul maxim utilizat in executia contractului, precum si tipul si numarul echipamentelor utilizate in executia lucrarilor.

Programul de Lucrari va fi însoțit de un raport descriptiv prin care se va detalia şi explica planul de lucru stabilit. Raportul descriptiv va cuprinde:

· Descrierea generală a modului în care ofertantul va executa Lucrările;

· Descrierea activităților critice și a modului în care ofertantul va asigura resursele necesare;

· Numărul și structura formațiilor de lucru cu care ofertantul va realiza activitățile;

·  Prezentarea listei cu resursele umane (numărul și meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;

· Prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care ofertantul le va avea la dispoziție, precum și perioadele de timp în care vor fi folosite;

· Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a Lucrarilor;

· Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare.

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere data de 01.12.2025. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de incepere in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea” din HG nr. 1/2018.
II. METODOLOGIA DE LUCRU PROPUSA PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

 
Ofertantii vor descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor conform cerintelor din Caietele de Sarcini, Specificatii, Piese Desenate. Vor fi indicate resursele privind echipamentele, forta de munca si materialele, precum si ratele de productivitate propuse in conformitate cu metodologia.

Vor fi prezentate in principal urmatoarele:

· Executie terasamente

· Executie suprastructura drum

· Scurgerea si evacuarea apelor

· Executie pasaj

· Montare parapete

· Siguranta circulatiei
· Mutari/Relocare/Protejare utilitati

· Iluminat
· Intersectii

· Lucrari de consolidare

· Varianta provizorie de circulatie

· Intersectii

· Canalizare pluviala
Ofertantii vor prezenta in cadrul metodologiei de executie a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.

Ofertantii vor include in Metodologia de executie a lucrarilor toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie in Metodologia de executie a Lucrarilor activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape.
III. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA

CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. Personalul cheie si ceilalti experti executie indicati in tabelul de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului.
	Nr. crt.
	Categorie de personal
	Numar de

personal
	Nume si prenume expert


	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Manager de proiect
	1
	
	

	2
	Inginer de poduri
	1
	
	

	3
	Sef de santier cu specializarea executie lucrari de poduri
	1
	N/A
	

	4
	Responsabil tehnic cu executia
	1
	N/A
	

	5
	Inginer Geodez/Topograf 
	1
	N/A
	

	6
	Responsabil SSM
	1
	N/A
	

	7
	Inginer asigurarea calitatii
	1
	N/A
	

	8
	Specialist in domeniul protectiei mediului
	1
	N/A
	


Nota 1: Pentru personalul de executie prevazut la punctele 1, 2, 3, 5, 6, 7 si 8 din tabel, ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertul prevazut la punctul 4 – RTE - trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), precum si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract.

Nota 2: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.

Nota 3: Pentru personalul prevazut la punctele 1, 2, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diploma de studii solicitata si CV-ul din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitata prin Specificatii, precum si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime prevazute in Specificatii.

Nota 4: Pentru personalul prevazut la punctele 3, 4, 5, 6, 7 si 8, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului numele expertilor, diplomele, CV-urile si documentele justificative care sa ateste indeplinirea cerintelor minime prevazute in Specificatii pentru acesti experti.

Nota 5: Ofertantii vor avea in vedere ca trebuie să prezinte in cadrul ofertei tehnice modul în care se va asigura accesul la expertul prevazut la punctul 7 în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului în conformitate cu prevederile Legii 10/1995.
A se vedea prevederile din Specificatii!!!

IV. PLANUL DE CALITATE AL PROIECTULUI

Ofertantii vor furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii particularizat conform cerintelor din Specificatii/ Caiete de Sarcini si va prezenta sistemul de Controlul al Calitatii utilizat prin care sa se demonstreze modul de indeplinire al contractului, precum si prezentarea unor masuri concrete de interventie.
V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

·  Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

·  Identificarea si prezentarea locurilor/ zonelor de colectare si depozitare a reziduurilor si materialelor nedorite.

B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia lucrărilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:

· Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (parapete, mixturi asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi etc.) pentru lucrările prevăzute în Documentatia Tehnica si Specificatii;

· Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru

aprovizionarea cu materiale in zona santierului;
VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI
Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detinut:
	Nr. crt.
	Denumire echipament
	Nr. unitati (buc)
	Putere/capacitate
	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor

	1. 
	Autobasculante
	7
	
	

	2. 
	Excavatoare
	2
	
	

	3. 
	Automacara - sarcina de ridicare 40 t
	2
	
	

	4. 
	Macara - sarcina de ridicare 500 t
	1
	
	

	5. 
	Instalatie foraj piloti diametru mare — 1200 mm
	2
	
	


· Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus pentru utilajele/echipamentele/instalatiile. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.

· Prin sintagma „are la dispozitie/are acces la” se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii, alte forme de punere la dispozitie;

· Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va prezenta in propunerea tehnica puterea si capacitatea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in stransa corelare cu timpul alocat executiei lucrarilor si in conformitate cu Programul de Lucrari (Graficul Gantt).

· Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

· Ofertantul va prezenta locatia unde se afla fiecare echipament/utilaj/instalatie disponibila pentru acest contract 

· Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului/candidatului pentru executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.

· Ofertantul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt sau nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu CNAIR SA, si daca disponibilitatea acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor necesare realizarii si finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea  contractului/contractelor in care acestea sunt deja mobilizate.

· In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, ofertantul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.

· Ofertantii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu CNAIR SA, precum si faza in care se afla implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate

· In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta poate fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b) din acelasi act normativ, dupa caz ;

· De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate de Autoritatea Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

VII. LISTA FURNIZORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 76/24.06.2014 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 84/2003 PENTRU INFIINTAREA COMPANIEI NATIONALE DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA - S.A. PRIN REORGANIZAREA REGIEI AUTONOME “ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA”, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN OUG 55/2016
Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructi
	Nr.crt.
	Denumire furnizor materiale de constructie


	Date identificare furnizor:

 Sediul………;

 Telefon…..; fax……..;

 Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..;

 cod unic de inregistrare…………;

 cont bancar……….., banca la care este deschis………….;

 numele reprezentantului firmei……….si functia acestuia ………………


	Tipuri si cantitati de materiale de constructive furnizate in cadrul contractului



	
	
	
	


NOTA 1: se vor completa cel putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: parapete, mixturi asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi).
VIII. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI

OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT
Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant al subcontractantilor/ alt operator economic

principal implicat in contract.
	Nr.crt.
	Denumire subcontractant al subcontractantului/ operator economic principal implicat in contract
	Date identificare furnizor:

 Sediul………;

 Telefon…..; fax……..;

 Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..;

 cod unic de inregistrare…………;

 cont bancar……….., banca la care este deschis………….;

 numele reprezentantului firmei……….si functia acestuia ………………


	Activitati ce vor fi realizate in contract



	
	
	
	


Nota 1: Se vor completa cel putin subcontractantii subcontractantilor/ operatorii economic PRINCIPALI implicati in contract.
IX. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat la cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului si documentatia tehnica.

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I – VI din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Specificatii si documentatia tehnica.


De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica urmatoarele formulare:
- Formularul nr. 5 „Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. 
- Formularul nr. 6 „Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.
- Formularul nr. 7 „Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la contract”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

In vederea acordarii punctajului, ofertantii vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:
A. Personal
	Nr. crt.
	Factor de evaluare
	Nume si prenume expert nominalizat de Ofertant in cadrul ofertei
	Experienta relevanta  in vederea calcularii punctajului

	1
	Manager de proiect
	
	

	2
	Inginer de poduri
	
	


In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare, ofertantii, vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante si/sau recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.
B. Metodologia de implementare a contractului si programul de lucrari (Graficul Gantt) in corelare cu resurse materiale, tehnice si umane utilizate ....................................................
Pentru factorul de evaluare ce vizeaza Metodologia de implementare a contractului si programul de lucrari (Graficul Gantt) in corelare cu resurse materiale, tehnice si umane utilizate, punctajele vor fi acordate in conformitate cu algoritmul de calcul din Documentatia de atribuire, pe baza Propunerilor Tehnice prezentate.
C. Perioada de garantie a lucrarilor .......................................................................................

Punctajele vor fi acordate in conformitate cu algoritmul de calcul din Documentatia de atribuire, pe baza Propunerilor Tehnice prezentate.
Pe baza informatiilor mentionate de ofertant in cadrul propunerii tehnice, in CV (Anexa 1), precum si pe baza documentelor justificative solicitate (acolo unde este cazul), Autoritatea Contractanta va aplica factorii de evaluare indicati in fisa de date a achizitiei si va calcula punctajul pentru componenta tehnica, prin aplicarea algoritmului de calcul.
Data ______________  



  Reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului 






(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea 
si denumirea reprezentantului legal/imputernicit)








     ________________ (semnatura si stampila)
Anexa nr. 1 la Formularul nr.  4
CURRICULUM VITAE
Rolul propus in cadrul contractului: __________________________________

1. Nume: __________________________________

2. Prenume: ________________________________

3. Data nasterii: _____________________________

4. Educatie:

	Institutia


	Perioada studiilor


	Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obtinute:

	
	
	

	
	
	


7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale: ____________________

8. Alte calificari (relevante pentru contract): ___________________________

9. Alte aptitudini (relevante pentru contract): __________________________

10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI: ___________________

11. EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire – daca este cazul, sau, dupa caz, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului)

	Nr. crt.
	Perioada 


	Locul
	Operatorul economic
	Pozitia ocupata
	Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea acordarii punctajului – daca este cazul/ in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


12.Alte informatii relevante 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. ".

Data ______________





Nume, Prenume expert in clar








________________________________










         (semnatura) 

Formularul nr. 5
Ofertant/ Subcontractant
_____________________

     (denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura ........................................ pentru atribuirea...................................................................................(denumirea contractului), organizata de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, declar pe propria raspundere, ca, pe toata durata contractului voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in desfasurarea contractului.


Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.".

Data ______________  


Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului 





        (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; 





           si denumirea reprezentantului imputernicit)







 _________________ (semnatura autorizata si stampila)


Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT                                                                             Formularul nr. 6
DECLARATIE

privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential
Titlul contractului/acordului-cadru: .....................................................

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant individual/ ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si  din propunerea financiara:


a. __________________________________


b. __________________________________


c. __________________________________

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuala, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 din Legea 98/2016:

- (1)  „Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

- (4) Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”.
2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la

informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum si la informatiile din cadrul  documentelor de calificare, propunerilor tehnice si/sau financiare care nu au fost declarate de catre ofertanti ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod explicit  si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."


De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si  din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:___________________________________________________________________________
Data ______________  



             Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/ 






                    (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








      _________________ (semnatura si stampila)

Nota:  Neprezentarea Formularului ’’ Declaratie privind partea/ partile din propunerea tehnica si  financiara  care  au caracter  confidential”  presupune  ca  oferta   nu   contine   elemente  confidentiale  si va fi tratata ca atare.

Formularul nr. 7
OFERTANT

______________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA CONTRACT

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului................................................... organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – D.R.D.P. Iasi, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in contractul pentru ..............................................

Totodata, confirmam ca acceptam clarificarile/modificarile/completarile la contract.
Data ______________  


                         Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului 





         (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata  Asocierea; 




                           Asocierea  si denumirea reprezentantului imputernicit)



                                                                                                   _________________ (semnatura autorizata si stampila
Nota: Ofertantul poate face propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire in masura in care acestea nu sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 137, alin (3), lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

Formularul nr. 8
OFERTANT

 (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

FORMULAR DE OFERTA
Titlul Contractului: ................................................


1.Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),


Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de ................................................, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca prezenta oferta este depusa de Ofertantul ________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este ________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:
____________________ (cifre) Lei fara TVA, respectiv ________________________ (litere) Lei cu TVA,
· Cota de profit:.......%.

· Cheltuieli indirecte:......%.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem executia contractului cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 6 luni, (sase luni) respectiv pana la data de ................. (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ca (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

 |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar „alternativa”/”alta oferta”.

 |_| nu depunem oferta alternativa.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data _______________




   Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)







   Reprezentant legal Ofertant asociat 1..n






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)

Nota: Acest Formular de Oferta include si urmatoarele anexe:
· Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Formular F1;

· Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări - Formularul F2;

· Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări - Formularul F3;

· Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale - cumulat pe proiect - Formularul C6;

· Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru - cumulat pe proiect - Formularul C7;

· Lista cuprinzând consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat pe proiect – Formularul C8.


Pagina 4 din 4

